**Ata da Reunião - 01/11/2017**

**Membros Presentes: Luis Henrique, Samuel Queiroz, Thiago Calazans e Tiago Parente.**

Apresentação do Nome e do rascunho da logo do Jogo sugerido pelo Thiago: Kein Wasser (Sem água em alemão)

Apresentação dos papéis de cada um:

Thiago: Design / Game Designer

Tiago: Desenvolvimento / Gerenciamento

Samuel: Desenvolvimento

Fran: Desenvolvimento

Luis: Gerenciamento / Game Designer / Video e Audio.

Orientador: Professor Klos.

Obs.: Após de Janeiro, o Luis não poderá pegar no projeto devido a experiência no seminário, então o grupo de desenvolvimento deve assumir suas funções.

1ª Etapa: Novembro

Thiago: Fechamento da primeira parte da narrativa (08/11)

Art Concept (15/11)

Tiago: Interação das cenas (08/11)

Samuel: Controles e criação do Projeto do Unity e Git (08/11)

Fran: Estudos Jurídicos da Plataforma (08/11)

Luis: Criação da GGD, Criação do Projeto do Trello (08/11)

Reunião com Professor (17/11)

Cronograma das outras etapas do Thiago:

2º Etapa - Dezembro

•Planejamento do Mapa

•Audio para UI

•Criação da UI

3ª Etapa – Primeiro Arco - Janeiro

•Desenvolvimento do personagem (Apoio Externo)

•Level Design

•Audio

•Inimigos

•Criação do Video

4ª Etapa – Segundo Arco - Fevereiro

•Desenvolvimento do personagem (Apoio Externo)

•Level Design

•Audio

•Inimigos

•Criação do Video

5ª Etapa – Terceiro Arco - Março

•Desenvolvimento do personagem (Apoio Externo)

•Level Design

•Audio

•Inimigos

•Criação do Video

6ª Etapa – Quarto Arco - Abril

•Desenvolvimento do personagem (Apoio Externo) (Final)

•Level Design

•Audio

•Inimigos

•Criação do Video

Planejamento do mês:

Reuniões as quartas feiras ás 20hrs (hangout)

Obs.: Algumas reuniões o professor orientador estará presente.

1ª Semana: Planejamento.

2ª e 3ª Semana: Mão na massa

Reunião com Professor.

4ª Semana: Revisão

Obs.: Caso não tenha revisão vai ser passado para proxima etapa.

Obs.: Nada foi definido, qualquer sugestão pode fala no grupo.

Obs.¹: O cronograma de Design vai ser seguir por arco, já os desenvolvedores vão seguir por funcionalidades.

Obs.²: Haverá design externo para dá apoio ao Thiago.

Obs.³: Professor irá futuramente entrar no grupo de whatsapp.